Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ПОИТ

––––––––––––––––––––––––

(подпись)

––––––––––––––––– 2025  г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту  Заливако Игорю Витальевичу–––––––––––––––––

1. Тема работы   –ППрограммное средство “Шахматы Онлайн”–––––                  ––

2. Срок сдачи студентом законченной работы––22.05.2025 г.–––

3. Исходные данные к работе   Платформа: Разработка ведется под Android на языке C#; Функциональность: Программа должна генерировать шахматную доску с фигурами. Должен быть реализован шахматный движок. Должен быть реализован искусственный интеллект. Также должна быть поддержка сетевых подключений между пользователями. Должен быть создан качественный интерфейс.

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

1. Введение.

2. Анализ предметной области.

3. Моделирование предметной области.

4. Проектирование программного средства.

5. Разработка программного средства.

6. Тестирование программного средства.

7. Руководство пользователя.

8. Заключение.

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

1. “Шахматы Онлайн”. Схема работы программы.

6. Консультант по курсовой работе

Базылев Е.Н.

7. Дата выдачи задания  20.02.2025 г.–––––––––––––––––––––––   –

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и процентом от общего объёма работы):

раздел 1,2 к 01.03.2025  –  15 % готовности работы;

разделы 3, 4 к 07.04.2025  –  30 % готовности работы;

разделы 5, 6 к 01.05.2025   –  60 % готовности работы;

раздел 7, 8 к 15.05.2025  –  90 % готовности работы;

оформление пояснительной записки и графического материала к 22.05.2025 – 100 % готовности работы.

Защита курсового проекта 22 апреля 2025 г.–––––––––––––––––––––

РУКОВОДИТЕЛЬ––––––             Е.Н.Базылев

(подпись)

Задание принял к исполнению –––____–– И.В. Заливако    20.02.2025 г.

(дата и подпись студента)